Et bilde som inneholder tegning

Automatisk generert beskrivelse

# Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen.

Her kommer en kort oppdatering om drift på prosjektet.

Som dere ser, brakkerigg er på plass og er i bruk allerede.

Vi driver fortsatt med dokumentasjon og diverse HMS oppgaver før oppstart.

Støttemuren i det østlige hjørnet er støpt og grøft blir fylt opp med masser i kommende dager.

Vi planlegger å starte arbeid med riving av balkonger i uke 41, den 10.oktober 2022. Alle beboere må rydde opp balkonger før oppstart av arbeid.

Frist for utrydding av balkonger er satt til onsdag, den 5.oktober 2022.

Vi kommer med eget varsel om demontering av terrassemarkiser og frakopling og demontering av elektroanlegg på balkonger og terrasser.

I tillegg til overstående jobber vi også med kontraktsigneringer av alle entreprenører og holder på å utarbeide en omforent fremdriftsplan.

Vi kommer tilbake vedr. fremdrift når planen er omforent mellom alle underentreprenører.

Hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan dere ta kontakt med undertegnede.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-post | casper.sondberg@selvaagprosjekt.no  viggo.devik@selvaagprosjekt.no |  |  |
| Internett | <https://selvaagprosjekt.no/Holtekilen> 4 |  |  |
| Bruker | PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg  BYGGELEDER: Viggo Devik |  |  |
|  |  |  |  |