Et bilde som inneholder tegning

Automatisk generert beskrivelse

# Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen.

**Her kommer en kort oppdatering om drift på prosjektet.**

**Rivning balkonger:**

Vi nærmer oss til å bli ferdig med rivning av balkonger, siste balkongene vil bli fjernet kommende mandag. Alle balkongdører er sperret fra utsiden inntil rekkverk på nye balkongene blir montert. Skyvedører er sikret fra utsiden og sperret også for å hindre uønsket åpning. Lifter og store avfallskonteinere vil bli fjernet i kommende tirsdag.

Det var mye gjørme rundt inngangene til sokkelleilighetene ved arbeid med tungt utstyr i regnværet.

Vi etterfyller inngangene til disse med pukk i kommende tirsdag.

**Grunnarbeid:**

Vi starter med graving for fundamenter til nye balkonger i kommende tirsdag, den 25.oktober. Samtydig starter vi med drenering, understell for fundamenter, isolering av grunnmur og støp av fundamenter. Arbeid vil bli startet fra den nye støttemuren ved østlig gavlvegg og fortsetter mot innkjøring til tomt. Det vil bli mye trafikk med tunge anleggsmaskiner igjen i løpet av kommende uker.

**Elektro:**

Det skal monteres nytt skjult elanlegg på balkongene. Vi kommer med eget varsel om frakopling og demontering av elektroanlegg på balkonger etter stillas blir montert.

Vi har montert et par lyslenker på brakkeriggsiden for å synliggjøre adgang til lokkeleilighetene i mørke.

**Rømning:**

Det er foretatt en brannteknisk vurdering av rømningsforhold fra ekstern brannkonsulent. Rømningsvei i tilfelle brann vil være gjennom svalgangene i og med balkonger fjernes. Vi oppfordrer beboere til å ta en gjennomgang av brannvarslere og slukke utstyr.

Vi kommer tilbake vedr. fremdrift når planen er omforent mellom alle andre underentreprenører.

Hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan dere ta kontakt med undertegnede.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-post | casper.sondberg@selvaagprosjekt.no  viggo.devik@selvaagprosjekt.no |  |  |
| Internett | <https://selvaagprosjekt.no/Holtekilen> 4 |  |  |
| Bruker | PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg  BYGGELEDER: Viggo Devik |  |  |
|  |  |  |  |