**Infoskriv 29.07.24**

Det er dessverre forsinkelser fra fabrikken som leverer takstein til Turtergarden, estimert levering er ila uke 35.

Estimert ferdigbefaring bli ila uke 40.

Vennlig hilsen

**Selvaag Prosjekt AS**